Годовой отчет

О ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы

«Комплексная программа благоустройства территории сельского поселения»

за 2020 отчетный  год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Андреевское  сельское поселение проведена оценка эффективности муниципальной программы.

1. В 2020 году  изменения в программу  вносились в соответствии с постановлениями администрации от 18.06.2020 №82, от 30.09.2020 №161, от 25.12.2020 №214

2.Конкретными результатами реализации программы являются:

- создание благоприятных условий проживания жителей Андреевского сельского поселения;

- обеспечение содержания, чистоты и порядка муниципальных территорий Андреевского сельского поселения;

- доведение уровня освещенности улиц, проездов,  пешеходных дорожек Андреевского  сельского поселения до 92,3%;

- улучшение внешнего облика Андреевского  сельского поселения.

3. Анализ факторов, влияющих на реализацию программы - выполнение программных мероприятий:

| Наименование программы | Объем финансирования на 2020 год | Фактически использовано за отчетный период | Выполнение программы, в % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Комплексная программа благоустройства территории сельского поселения» | 10300,12701 | 10078,93067 | 97,9 |

Основным фактором, влияющим на реализацию муниципальной программы является степень наполняемости бюджета Андреевского  сельского поселения за счет средств, поступающих в бюджет от уплаты местных налогов. Приток средств в бюджет в значительной мере зависит от уплаты налогов гражданами Андреевского  сельского поселения. При снижении налоговой базы  происходит снижение финансирования мероприятий на благоустройство.

Предложения по снижению рисков выполнения программы:

- массовое привлечении граждан к работам по благоустройству поселения на добровольной основе (приведение в порядок кладбищ, улиц, цветников);

- сбор средств по самообложению граждан;

- привлечение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов. В 2020 году было собрано добровольных пожертвований 2412450,00 рублей. Средства направлены на содержание сетей уличного освещения и мероприятия по благоустройству.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.

| Наименование программы | Объем финансирования на 2020 год | Фактически использовано за отчетный период | Выполнение программы, в % | Краткий перечень выполнения работ (за отчетный период текущего года) в т.ч. по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Комплексная программа благоустройства территории сельского поселения» Всего, в т.ч. -уличное освещение -содержание сетей уличного освещения - Организация и содержание мест захоронения - Прочие мероприятия по благоустройству - Ликвидация стихийных свалок - Расходы на реализацию мероприятий по предотвращению распространения борщевика Сосновского | 10300,12701 3524,307 776,43108 32,819 5769,48993 16,48 180,6 | 10078,93067 3464,70616 747,41386 32,819 5636,91165 16,48 180,6 | 98 | Уличное освещение Содержание сетей уличного освещения (ремонт уличного освещения, монтаж светильников с. Андреевское, п. Майский, с. Годуново, д. Аксеновка, д. Ивано-Соболево, д. Бельтеевка, д. Елькино, д. Шимохтино, с. Долгополье, д. Крутец, д. Новинки, д. Вязьмино, д. Пречистино, д. Федяево, п. Светлый, д. Бакино, д. Бутырки, д. Володино, д. Вялковка, д. Горбуниха, д. Еловки, д. Зубарево, д. Каблуково, д. Легково, д. Мячково, п. Маяк, с. Новоселка, д. Недюревка, д. Подвязье, д. Поречье, д. Рождественно, д. Соколово, д. Спорново, д. Вески, д. Холопово, д. Козлаково, д. Куликовка, д. Чернецкое) Прочие мероприятия по благоустройству (Замощение части земельного участка предназначенного для прохода или проезда по нему в д.Володино, д.Никольское, д.Ирково, д.Легково, д.Бельтеевка, д.Холопово, д.Аксеновка, д.Ивано-Соболево, д.Бунаково, д.Козлаково, д.Зубарево, д.Малое Маринкино, д.Соколово, д.Сорокино, д.Вязьмино, в д.Сорокино; Спиливание деревьев в д. Сорокино, с. Андреевское; Очистка пруда в д. Ивано-Соболево (Горбуниха), д. Соколово, д. Володино; Ремонт уличного освещения в населенных пунктах Андреевского сельского поселения; Приобретение детской площадки в д. Вески, д. Холопово, с. Андреевское, с. Годуново;Приобретение спортивной площадки в с. Андреевское; Изготовление и монтаж памятника в д. Сорокино; Изготовление ограждений мусорных площадок; Изготовление Информационных стендов и адресных табличек; Приобретение и монтаж профлиста на крышу спортивной площадки в с. Андреевское. По договорам: уборка мусора в д. Крутецохрана здания котельной в с. Андреевское) Организация и содержание мест захоронения (Приобретение расходных материалов для косметического ремонта памятников погибшим воинам, приобретение венков для возложения к памятникам погибшим воинам) Уборка стихийных свалок (ликвидация несанкционированных свалок с.Андреевское, д.Ивано-Соболево, д.Новинки) |

5. Оценка эффективности муниципальной программы.

| Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя 2020 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Муниципальная программа «Комплексная программа благоустройства территории Андреевского сельского поселения» |
| Освещение населенных пунктов | % | 50 |
| Содержание мест захоронения | % | 50 |
| Очистка прудов | шт. | 1 |
| Установка детских площадок | шт. | 1 |
| Ликвидация стихийных (несанкционированных) свалок | куб.м. | 15 |
| Улучшение внешнего вида муниципального образования, повышение уровня комфортности (газификация) | кол-во населенных пунктов | - |
| Снижение возможности возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций на территории поселения | % | 30 |

| Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя 2020 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Муниципальная программа «Комплексная программа благоустройства территории Андреевского сельского поселения» |
| - процент соответствия объектов внешнего благоустройства (наружного освещения) ГОСТу; | % | 45 |
| - процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству; | % | 40 |
| - процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству; | % | 20 |
| - уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей; | % | 20 |
| - уровень благоустроенности территории поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми площадками). | % | 35 |

6. Показатели эффективности достигнуты, муниципальная программа признана эффективной. Предлагается продолжить реализацию муниципальной программы в дальнейшем.

Заместитель главы администрации

Андреевского сельского поселения                                                Е.А.Костюченко